**全省司法行政综合管理系统平台**

**系统深度开发及升级项目说明**

## 一、在原“全省司法行政综合管理系统平台系统深度开发及升级项目”文档第3章 司法行政综合管理系统平台深度开发及升级建设 增加3.7核心功能变内容

修改说明：六个模块的重构和十四个新增功能的开发必须依赖核心模块的升级，同时也会对核心模块的操作带了新的需求，这部分在源文档中是没有体现出来的。主要包括以下细项：

3.7.1 授权管理

重写之前的授权方式，支持分业务模块、分时间段授权

3.7.2 差旅标准管理

重新差旅标准管理模块，支持分时间段设置差旅标准

3.7.3 条码管理

重新条码管理功能，原加载方式为加载预生成的图片，更改为加载数据库条码值，由页面端生成，避免文件服务器不稳定，影响系统功能

3.7.4 集成申请、审核、历史页面

集成原有9组页面为一张页面，重新设计页面功能，提升用户操作效率和体验性。

3.7.5 增加个人主页

新增功能，方便用户统一查看和自身相关的所有数据、流程。

3.7.6 增加消息提醒

新增功能、提醒用户处理自己的待办项。

3.7.7 优化账套模块，资产跨年度财务操作

根据用户实际问题调整系统底层关联设置，使得用户可以跨年度、多年度进行财务处理。

3.7.8 集成财务处理页面

集成原有3组页面为一张页面，重新设计页面功能，提升用户操作效率和体验性。方便财会人员处理单据。

3.7.9 增加借还款关联

新增功能，用户在存在借款的情况下，必须优先偿还借款、然后才能报销

## 二、在原“全省司法行政综合管理系统平台系统深度开发及升级项目”文档第3章 3.5子系统升级数据迁移方案 下 增加 3.5.2数据迁移程序开发

修改说明：

在六大模块重构工作中，优化了原有系统设计上的缺陷，并新增了部分功能，必须对原有数据库的历史数据进行处理，才能在新的系统中进行使用，处理过程包括：

1. 对原有数据进行分析，
2. 批量处理部分数据项。
3. 对原有数据缺少的数据项，需要补全。
4. 解决原有数据和新数据库设计上存在的冲突。

以上工作，需用通过研发程序+人工手动处理的方式进行，这个程序虽然不属于财务系统的功能模块，却是此次升级工作不可缺少的组成部分。之前的文档着重从系统功能模块的角度进行阐述，遗漏了这一部分。

## 三、在原“全省司法行政综合管理系统平台系统深度开发及升级项目”文档第3章 司法行政综合管理系统平台深度开发及升级建设修改以下内容

1.修改内容：3.13.4 培训准备工作

修改说明：将以前的培训准备工作内容展开，让用户更加清晰了解培训的前期准备工作及培训流程，把培训工作分为四个关键节点加以说明。并对每一个工作节点进行工作量的评估。

2.修改内容：3.13.6 培训文档

修改说明：增加培训文档“满意度调查表”，满意度调查表用于收集用户在使用过程中的满意程度、新增需求等。是公司解决方案的重要参考资料。

3.修改内容：3.13.7 培训对象

修改说明：增加培训对象层次说明，根据职责将培训对象分为普通用户层及应用级管理层，根据不同的对象培训不同的内容。

4.修改内容：3.13.8 培训方式

修改说明：培训方式分为“集中式现场培训”、“单位现场培训”、“来院咨询式培训”、“电话培训”。对每一种培训方式进行整理，整理内容包括：培训名称、培训形式、培训地点、培训时长、培训期次、培训师资、培训资料分发、培训实施过程、培训质量控制等进行梳理，介绍整个培训流程。且对每一个阶段的参与人员进行工程量的评估。

## 四、在原“全省司法行政综合管理系统平台系统深度开发及升级项目”文档第4章 4.1 预算总表 修改总表内容描述

修改说明：在内容中的“六大功能子系统深度开发”、“十四个新增功能模块研发”、“三个模块流程功能调整”对系统部署方式、培训单位数量、培训内容、培训方式、准备资料进行了简要描述，使预算总表更加清晰明了。