四川省公安厅预算编审管理系统

二次开发服务合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：2017年 月 日

采购人（甲方）：**四川省公安厅**

供应商（乙方）：**成都联成科大信息技术有限责任公司**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》经甲、乙双方协调同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

1. **合同货物**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物品名 | 单位 | 数量 | 总价(元) | 交货期 |
| 四川省公安厅预算编审管理系统二次开发 | 套 | 1 | 95000.00 | 合同签订后40个工作日内完成交货及安装 |

1. **合同总价**

合同总价为人民币大写：（玖万伍仟元整）。即RMB￥95000.00元；该合同总价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用和管理费。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

1. **双方责任**

1、甲方应积极配合乙方的需求调研、二次开发、测试、培训等工作，为四川省公安厅的需求调研、测试、现场安装、培训等工作提供必要的条件；

2、乙方保证按照甲方所提“四川省公安厅预算编审管理”的开发需求、质量要求和进度安排，完成软件的二次开发、实施部署并配合甲方完成培训工作。

1. **二次开发的内容**

“四川省公安厅预算编审管理系统”的二次开发内容详见以下的《开发需求说明书》。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 二次开发功能 | 二次开发功能需求 | 备注 |
| 四川省公安厅预算编审管理系统 | 1．更改预算填报填报方式，设置定额、非定额项目等； | 增加部分子级项，变更填报方式。 |  |
| 2.增加财政（部门）预算指标调整功能； | 增加财政（部门）预算指标的调整功能。 |  |
| 3.增加预算分配下达功能； | 增加预算分配方案下达时的审核、汇总，以及部门分配方案的审核、汇总及调整功能。 |  |
| 4.增加预算管理设置总的业务规则设置和参数设置等； | 增加预算管理中对各部门、项目、经费等关系的条件设置功能；并可对其来源、性质进行设置。 |  |
| 5.增加统计报表查询的查询方式和自定义报表； | 增加统计报表的查询条件，制定特殊报表结构等。 |  |
| 6.界面、操作优化。 | 归类操作菜单；优化操作步骤. |  |

1. **软件功能实施内容及产权**

“四川省公安厅预算编审管理系统”的功能及详细内容详见双方签字认可的《系统需求及实施设计说明书》。

四川省公安厅预算编审管理系统的产权属乙方所有。

1. **实施及涉及二次开发的过程**
2. 甲方组织进行“四川省公安厅预算编审管理”实施及二次开发的前期需求调研工作，双方共同制作软件《软件需求及实施设计说明书》。和《开发需求说明书》是不同的2个文档吗？

2、乙方根据上述技术标准及《软件需求及实施设计说明书》，进行四川省公安厅预算编审管理系统的实施及二次开发的概要设计、详细设计、程序设计及测试等开发工作，并制作规范化的设计文档。

3、在其过程中，任何一方如对《软件需求及实施设计说明书》进行调整、修改或增加新的内容，需征得对方同意后，方可实施；对《软件需求及实施设计说明书》所作的调整、修改或增加，应有双方签字的书面记录。

4、在“四川省公安厅预算编审管理系统”升级并正式交付使用后，甲方对“四川省公安厅预算编审管理系统”内容提出修改意见后，如属于软件本身存在的质量问题，乙方应及时进行修改。

1. **质量保证**

1、甲方保证积极协调，确保“四川省公安厅预算编审管理系统”的需求调研工作。

2、乙方保证按照《开发需求说明书》的有关内容及要求实施“四川省公安厅预算编审管理系统”的升级。

3、乙方保证交付的“四川省公安厅预算编审管理系统”升级版本实现：设计合理，符合甲方工作实际；技术先进、功能齐全、界面友好、便于操作。

1. **交货及验收**

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 40个工作日内交货到甲方指定地点。?年?月?日前开始“四川省公安厅预算编审管理系统”的安装及测试，?月?日前完成“四川省公安厅预算编审管理系统”的培训。乙方最迟应在?年?月?日前完成项目所有系统的安装调试，并交付甲方上线试运行。

2、《开发需求说明书》是“四川省公安厅预算编审管理系统”升级服务验收的依据和标准。

3、验收的内容包括“四川省公安厅预算编审管理系统”升级后的实际运行验收、培训记录验收及其它相关记录文档验收。

4、验收过程由乙方提出申请，甲方组织，乙方予以配合。验收工作应在乙方提出申请后15日内完成，逾期不验收，将视同验收合格。

5、验收结束后，甲方应当就“四川省公安厅预算编审管理系统”升级的质量情况进行确认，提出书面验收报告。

6、甲方的验收报告可以提出对“四川省公安厅预算编审管理系统”的修改意见。在《开发需求说明书》范围内乙方可按照甲方意见修改“四川省公安厅预算编审管理系统”；超越《开发需求说明书》范围内容的原则上乙方不提供修改，必须增加的新需求甲方应以书面形式提交乙方，乙方根据工作量评估，与甲方协商是否有偿修改。

1. **付款方式**

1、“四川省公安厅预算编审管理系统”签订合同10日内，甲方向乙方支付70%合同款，计人民币陆万陆仟伍佰元整（￥66500元）；

2、乙方完成系统部署、培训实施后30日内，甲方应完成“四川省公安厅预算编审管理系统”升级服务的书面验收报告，并向乙方支付30%的合同款，计人民币贰万捌仟伍佰元整（￥28500元）。

1. **售后服务**

1、乙方在接到通知后 2 小时内响应到场予以解决。这个最好不要写这么严苛。也最好区分工作时间和非工作时间。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3、免费维护期外，乙方向甲方提供有偿服务（例如：维护服务及新增功能性的开发服务），服务费用在不高于当时市场价格的原则下，由甲乙双方商定。~~但如因系统本身存在的质量问题造成的故障，乙方应免费进行维护及维修。~~

1. **违约责任**

1、甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价千分之五的违约金；

(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一 /天的违约金；逾期付款超过 10 天的，乙方有权解除合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5‰的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一 /天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权解除合同，乙方则应按合同总价的5% 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的5%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(4)如乙方违反本合同第九条第1款中对响应时间和维修、更换时间的约定，视作乙方未提供合格货物，乙方应按本合同第七条第2款第(3)项的约定承担违约责任。

**十一、争议解决办法**

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地的人民法院依法处理。

**十二、其他**

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方三份。

甲方：**四川省公安厅** (盖章) 乙方：**成都联成科大信息技术有限**

**责任公司**（盖章）

法定代表人(或授权代表)：法定代表人(或授权代表)：

地址： 地址：成都市新世纪电脑商城西区21楼B座

开户银行：交通银行成都磨子桥支行

账号：511609017010141148053

联系电话：028－86960703联系电话：028-85238910

签约日期：年月日 签约日期：年月日