**附件二：项目进度计划表**

| **序号** | **里程碑名称** | **工作内容** | **截止时间** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **前端框架开发** | 需求沟通，业务了解；  前端框架及公共组件；  整体风格含两套配色。  代表性页面：财务16、17 | 2017-10-25 | 若因甲方原因导致合同签订或首付款支付未及时处理，则时间顺延 |
| **2** | **三个模块一期界面开发** | 同步完成三个模块25%页面开发（详见附件一）  财务：1到14  核算：1至8  预算：1到8 | 2017-11-1 | 若因甲方相关支持问题导致超期，则时间顺延 |
| **3** | **三个模块二期界面开发** | 同步完成三个模块50%页面开发（详见附件一）  财务：15到23  核算：9、13  预算：9到18 | 2017-11-8 |  |
| **4** | **三个模块三期界面开发** | 同步完成三个模块75%页面开发（详见附件一）  财务：24到27  核算：10、11、12、14、15  预算：19到29 | 2017-11-15 |  |
| **5** | **三个模块四期界面开发** | 同步完成三个模块100%页面开发（详见附件一）  财务：28到32  核算：16到18  预算：30到41 | 2017-11-22 |  |
| **6** | **三个模块界面业务逻辑绑定** | 客户现场后端集成调试。 | 2017-11-29 |  |
| **7** | **上线** | 交付及布署、试运行等，保证外包功能内容能正常上线。 | 2017-12-1 |  |